ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

07 июня 2019                       с.Соболево                                                № 161

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Соболевского сельского поселения на 2020-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014г. №261-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Соболевскому сельскому поселению на 2020-2022 годы, согласно Приложению 1.

2. Утвердить Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Соболевскому сельскому поселению на 2020-2022 годы, согласно Приложению2.

3. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района направить настоящее постановление для опубликования в районной газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального района                       		 В.И. Куркин

Приложение 1

к постановлению администрации

Соболевского муниципального района

от 07.06.2019  №161

Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Соболевскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 |
| Всего по МО за период 2020 -2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9 998,90 | 9 090,30 | 5 555,09 | 391 | Х | 76553082,00 | 0,00 | 14 434 039,62 | 55 923 234,35 | 6 195 808,03 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по МО за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 2 323,50 | 2 140,40 | 1 290,12 | 89 | Х | 23854725,00 | 0,00 | 4 602 157,56 | 17 267 502,73 | 1 985 064,71 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 1.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535,70 | 495,6 | 298,23 | 20 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1 332 398,00 | 0,00 | 930 878,79 | 0,00 | 401 519,21 |  | 2 688,45 | 2 487,21 |  | 31.12.2020 |
|  | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535,70 | 495,6 | 298,23 | 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 420 787,00 | 0,00 | 293 982,50 | 0,00 | 126 804,50 |  | 849,05 | 785,49 |  | 31.12.2020 |
|  | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535,70 | 495,6 | 298,23 | 20 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 49 568,00 | 0,00 | 34 630,64 | 0,00 | 14 937,36 |  | 92,53 | 92,53 |  | 31.12.2020 |
|  | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535,70 | 495,6 | 298,23 | 20 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 50 195,00 | 0,00 | 35 068,70 | 0,00 | 15 126,30 |  | 93,70 | 93,70 |  | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 535,70 | 495,60 | 298,23 | 20 | Х | 1 852 948,00 | 0,00 | 1 294 560,63 | 0,00 | 558 387,37 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 1.2 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | РО | 1973 |  | 29.18 | 2 | 536,10 | 491,5 | 295,02 | 20 | ремонт фасада | 6 646 636,00 | 0,00 | 3 307 596,93 | 1 912 361,73 | 1 426 677,34 |  | 13 523,17 | 0,00 |  | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 536,10 | 491,50 | 295,02 | 20 | Х | 6 646 636,00 | 0,00 | 3 307 596,93 | 1 912 361,73 | 1 426 677,34 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 1.3 | с. Соболево, ул . Советская, д. 31 | РО | 1973 |  | 29.18 | 2 | 538,80 | 497,3 | 299,18 | 19 | ремонт фасада | 5 681 536,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 536,00 | 0,00 |  | 11 424,77 | 5 521,79 |  | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538,80 | 497,30 | 299,18 | 19 | Х | 5 681 536,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 536,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 1.4 | с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | РО | 1966 |  | 29.18 | 2 | 358,30 | 329,7 | 199,92 | 19 | ремонт фасада | 5 041 744,00 | 0,00 | 0,00 | 5 041 744,00 | 0,00 |  | 15 291,91 | 5 521,79 |  | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 358,30 | 329,70 | 199,92 | 19 | Х | 5 041 744,00 | 0,00 | 0,00 | 5 041 744,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 1.5 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | РО | 1970 |  | 29.18 | 2 | 354,60 | 326,3 | 197,77 | 11 | ремонт фасада | 4 631 861,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 861,00 | 0,00 |  | 14 195,10 | 5 521,79 |  | 31.12.2020 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354,60 | 326,30 | 197,77 | 11 | Х | 4 631 861,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 861,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по МО за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 4 261,90 | 3 848,60 | 2 364,11 | 156 | Х | 25991812,00 | 0,00 | 4 811 346,54 | 19 115 196,12 | 2 065 269,34 | 0,00 | Х |  | Х | Х |
| 2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | РО | 1981 |  | 29.18 | 2 | 841,20 | 740,4 | 466,12 | 26 | ремонт фасада | 6 749 156,00 | 0,00 | 4 722 166,97 | 0,00 | 2 026 989,03 |  | 9 115,55 |  | 5 521,79 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 841,20 | 740,40 | 466,12 | 26 | Х | 6 749 156,00 | 0,00 | 4 722 166,97 | 0,00 | 2 026 989,03 | 0,00 | Х |  | Х | Х |
| 2.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 531,00 | 486,9 | 299,97 | 17 | ремонт фасада | 6 153 055,00 | 0,00 | 4 085,98 | 6 147 215,12 | 1 753,90 |  | 12 637,20 |  | 5 521,79 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 531,00 | 486,90 | 299,97 | 17 | Х | 6 153 055,00 | 0,00 | 4 085,98 | 6 147 215,12 | 1 753,90 | 0,00 | Х |  | Х | Х |
| 2.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | РО | 1981 |  | 29.18 | 2 | 840,00 | 740,6 | 461,55 | 25 | ремонт фасада | 6 972 977,00 | 0,00 | 0,00 | 6 972 977,00 | 0,00 |  | 9 415,31 |  | 5 521,79 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 840,00 | 740,60 | 461,55 | 25 | Х | 6 972 977,00 | 0,00 | 0,00 | 6 972 977,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  | Х | Х |
| 2.4 | с. Соболево, ул. Заречная, д.8 | РО | 1976 |  | 29.18 | 2 | 525,10 | 480,00 | 298,13 | 22 | ремонт фасада | 5 995 004,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 004,00 | 0,00 |  | 12 489,59 |  | 5 521,79 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 525,10 | 480,00 | 298,13 | 22 | Х | 5 995 004,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 004,00 | 0,00 | 0,00 | Х |  | Х | Х |
| 2.5 | с. Соболево, ул.Комсомольская, д..17 | РО | 1960 |  | 29.18 | 2 | 441,80 | 400,5 | 244,80 | 18 | разработка ПСД фундамента | 50 710,00 | 0,00 | 35 480,15 | 0,00 | 15 229,85 |  | 126,62 |  | 114,78 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | Х | 50 710,00 | 0,00 | 35 480,15 | 0,00 | 15 229,85 | 0,00 | Х |  | Х | Х |
| 2.6 | с. Соболево, ул.Комсомольская, д.9 | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 538,50 | 497,5 | 294,98 | 30 | разработка ПСД ремонта крыши | 35 241,00 | 0,00 | 24 656,99 | 0,00 | 10 584,01 |  | 119,47 |  | 119,47 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538,50 | 497,50 | 294,98 | 30 | Х | 35 241,00 | 0,00 | 24 656,99 | 0,00 | 10 584,01 | 0,00 | Х |  | Х | Х |
| 2.7 | с. Соболево, ул.Комсомольская, д.9а | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 544,30 | 502,7 | 298,56 | 18 | разработка ПСД ремонта крыши | 35 669,00 | 0,00 | 24 956,45 | 0,00 | 10 712,55 |  | 119,47 |  | 119,47 | 31.12.2021 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 544,30 | 502,70 | 298,56 | 18 | Х | 35 669,00 | 0,00 | 24 956,45 | 0,00 | 10 712,55 | 0,00 | Х |  | Х | Х |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по МО за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 3 413,50 | 3 101,30 | 1 900,86 | 146 | Х | 26706545,00 | 0 | 5 020 535,52 | 19 540 535,50 | 2 145 473,98 | 0 | Х | Х |  | Х |
| 3.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д.4 | РО | 1976 |  | 29.18 | 2 | 522,90 | 478,8 | 298,42 | 19 | ремонт фасада | 6 037 918,00 | 0,00 | 224 510,53 | 5 660 023,50 | 153 383,97 |  | 12 610,52 | 5 521,79 |  | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 522,90 | 478,80 | 298,42 | 19 | Х | 6 037 918,00 | 0,00 | 224 510,53 | 5 660 023,50 | 153 383,97 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 3.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д.4а | РО | 1977 |  | 29.18 | 2 | 534,60 | 490,4 | 304,65 | 32 | ремонт фасада | 6 080 231,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 231,00 | 0,00 |  | 12 398,51 | 5 521,79 |  | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 534,60 | 490,40 | 304,65 | 32 | Х | 6 080 231,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 231,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 3.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д.8а | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 831,40 | 731,4 | 459,45 | 29 | ремонт фасада | 7 800 281,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 281,00 | 0,00 |  | 10 664,86 | 5 521,79 |  | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 831,40 | 731,40 | 459,45 | 29 | Х | 7 800 281,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 281,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 3.4 | с. Соболево, ул.Комсомольская, д.17 | РО | 1960 |  | 29.18 | 2 | 441,80 | 400,5 | 244,80 | 18 | ремонт фундамента | 1 437 904,00 | 0,00 | 1 047 645,32 | 0,00 | 390 258,68 |  | 3 590,27 | 3 254,65 |  | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 441,80 | 400,50 | 244,80 | 18 | Х | 1 437 904,00 | 0,00 | 1 047 645,32 | 0,00 | 390 258,68 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 3.5 | с. Соболево, ул.Комсомольская, д.9 | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 538,50 | 497,5 | 294,98 | 30 | ремонт крыши | 2 658 970,00 | 0,00 | 1 862 885,24 | 0,00 | 796 084,76 |  | 9 014,07 | 9 014,07 |  | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538,50 | 497,50 | 294,98 | 30 | Х | 2 658 970,00 | 0,00 | 1 862 885,24 | 0,00 | 796 084,76 | 0,00 | Х | Х |  | Х |
| 3.6 | с. Соболево, ул.Комсомольская, д.9а | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 544,30 | 502,7 | 298,56 | 18 | ремонт крыши | 2 691 241,00 | 0,00 | 1 885 494,43 | 0,00 | 805 746,57 |  | 9 014,07 | 9 014,07 |  | 31.12.2022 |
|  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 544,30 | 502,70 | 298,56 | 18 | Х | 2 691 241,00 | 0,00 | 1 885 494,43 | 0,00 | 805 746,57 | 0,00 | Х | Х |  | Х |

Приложение 2

к постановлению администрации

Соболевского муниципального района

от ________  №_____

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы

по Соболевскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы

| № п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по МО | 9 998,90 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 553 082,00 | 76 553 082,00 |
| 1 | 2020 год | 2 323,50 | 89 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 23 854 725,00 | 23 854 725,00 |
| 2 | 2021 год | 4 261,90 | 156 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 25 991 812,00 | 25 991 812,00 |
| 3 | 2022 год | 3 413,50 | 146 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 26 706 545,00 | 26 706 545,00 |